სატენდერო ინფორმაცია

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს რიცეულაჰესის საჭიროებისთვის დეტალური ჰიდროლოგიური კვლევის შესყიდვაზე

#11/03-GIEC-HydraulicRes-24

მომსახურების/სამუშაოს აღწერა:

- შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ რიცეულაჰესის საჭიროებისთვის დეტალური ჰიდროლოგიური კვლევის შესყიდვა (იხილეთ ტექნიკური დავალება - დანართი N1)

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინეთ:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით; (აღნიშნულ დოკუმენტს გთხოვთ დაუსვით კომპანიის ბეჭედი და უფლებამოსილი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია)

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;

- ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- კომპანიის ანალოგიური საქმიანობის გამოცდილების დადასტურება მსგავსი მომსახურების შესრულებაზე (არანაკლებ 1 წელი);

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

აუცილებელი პირობები:

- ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში შემსრულებელი ვალდებულია რომ წარმოადგინოს პირველადი ანგარიში განსახილველად, ხოლო კომპანიის შენიშვნების გათვალისწინებით საბოლოო ანგარიში წარმოდგენილ უნდა იქნას ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 60 (სამოცი) კალენდარულ დღეში;

- ტექნიკურ დავალებაში მითითებულ საკითხებზე დეტალური კვლევა უნდა იქნას შესრულებული;

- ტექნიკურ დავალებაში მითითებული საკითხების დაზუსტება სრულდება სააგენტოს მოთხოვნით, შესაბამისად მათთაან შეთანხმება აუცილებლად უნდა მოხდეს. შესაძლებელია დამატებითი კითხვებიც ჰქონდეს სააგენტოს, რაზეც შესმრულებელმა კომპანიამ დამატებით უნდა გასცეს პასუხი;

- დასკვნა წარმოდგენილი უნდა იქნეს როგორც მატერიალური, ასევე ელექტრონული ფორმით;

- სავალდებულო მოთხოვნაა რომ აღნიშნული მომსახურების შესრულება უნდა მოხდეს ჰიდროლოგის მიერ, რის დასტურადაც პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი საქმიანობის დამადასტურებელი ლიცენზია/სერტიფიკატი;

- დეტალური ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ იხილოთ ტექნიკური დავალება, რომელიც თან ერთვის სატენდერო დოკუმენტაციას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (დანართი N1);

შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი N2. კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - „ჰიდროლოგიური კვლევა“ და ნომერი - #11/03-GIEC-HydraulicRes-24, პრეტენდენტის შესახებ ინფორმაცია და საკონტაქტო ინფორმაცია. ასევე, მიუთითეთ კონვერტზე ადრესატი: გიორგი გიორგობიანი; ტელ: 577 64 00 74

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2024 წლის, 25 მარტი, 17:00 სთ;

შეთავაზების ვალუტა: ლარი;