დანართი 1

ოფისის მისამართი : ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა (ყოფილი ჯიქიას ქუჩა)

კვადრატულობა : 3000 კვ.მ.

სერვისის ჩამონათვალი

სამშენებლო პროცესების მენეჯმენტი (PM):

- ტენდერში მონაწილე პრეტედენტების წინადადებების ანალიზი და ბიუჯეტის შეკვეცა

- დადგენილი ბიუჯეტის მკაცრი კონტროლი

- დროის მენეჯმენტი (სამშენებლო გრაფიკის ანალიზი/კონტროლი)

- ყოველთვიური შესრულების (ფორმა #2/#3) ანალიზი

- მიმდინარე საკითხების მენეჯმენტი

- საინფორმაციო ანგარიშების მომზადება (მარტივი ანგარიშების მომზადება)

- რისკების მართვის მენეჯმენტი

- ხარჯთაღრიცხვის ანალიზი და რემონტის შესაბამისად კონტროლი

საზედამხედველო მომსახურება (TSQA):

- შესრულებული და შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხის კონტროლი.

- საშემსრულებლო დოკუმენტაციის წარმოების კონტროლი (ფარული სამუშაოს აქტი, მიღება-ჩაბარების აქტი, დეფექტური სამუშაოს აქტი და სხვა).

- შესრულებული სამუშაოების მოცულობების კონტროლი.

- მასალების ხარისხის/შესაბამისობის დოკუმენტაციის კონტროლი.

ინჟინერია:

• ტექნიკური დეტალების გადაწყვეტა (მშენებლობის ეტაპზე).

• ტექნიკური გადაწყვეტილებების ხარჯზე პროექტის ბიუჯეტის შემცირება (Value Engineering).

შეფასების კრიტერიუმები:

- მომსახურების ღირებულება (1 თვის)

- საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

  - პროექტირების სფეროში მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება

  - 3 რეკომენდაცია (რეფერენსი)

  - 3 დასრულებული პროექტი

ფასები დაფიქსირებული უნდა იყოს ლარში, გადასახადების ჩათვლით.

საკონტაქტო:

ანანო ვაშაძე 595 60 70 70