ტენდერი

ქსელის,კამერების მომსახურების  და  სახარჯი მასალის დასახელებები:

- კამერების მონტაჟი - 74 წერტილი

- ქსელის მონტაჟი - 281 წერტილი

- როზეტი გარე მიყენების FTP ბუდით - 160 ცალი

- კაბელარხი 80/40 – 200 მეტრი

- კაბელარხი იატაკის 7სმ - 100 მეტრი

- როზეტი შიდა მიყენების ბუდით - 105 ცალი

- დამხმარე მასალები - საჭიროებისამებრ

* შენიშვნა: ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული უნდა იყოს სახარჯი მასალის ჩამონათვალი და ფასები დღგ ჩათვლით

შენობაში დასამონტაჟებელია 74 კამერა (შიდა/გარე), WIFI AP 24 ცალი, მოსაწყობია კომპიუტერული ლაბორატორიის 3 ოთახი, თითო ოთახში გასაყვანია 31 წერტილი. ასევე, ბიბლიოთეკაში 16 წერტილი, ერთიან სივრცეში 10 წერტილი. დანარჩენი წერტილები საოფისე და აუდიტორიულ სივრცეებშია დასამონტაჟებელი. ყველა დამონტაჟებული წერტილი გარდა WIFI-სა და სამეთვალყურეო კამერებისა ყველგან უნდა იყოს როზეტით დამონტაჟებული.

სახანძრო უსაფრთხოების მომსახურების დასახელებები:

- კვამლის დეტექტორების მონტაჟი - 255 წერტილი

- სითბუთი დეტექტორების მონტაჟი - 2 წერტილი

- საგანგაშო ღილაკების მონტაჟი - 11 წერტილი

- საგანგაშო სირენის მონტაჟი - 11 წერტილი

- კედლის ხმამაღალი მოლაპარაკეს მონტაჟი - 17 წერტილი

- Exit მიმართულების მაჩვენებლის მონტაჟი - 25 წერტილი

- ავარიული სანათის მონტაჟი - 64 წერტილი

შესასრულებელი სამუშაოს პერიოდი - 21 დღე.