# ვენდისის სწრაფი კვების ობიექტის მშენებლობა

შპს "ვ-ჯეო რესტორნები" რომელიც ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე საერთაშორისო ბრენდ Wendy's-ის რესტორნების ქსელის სახელით აცხადებს ტენდერს ვენდისის სწრაფი კვების ობიექტის მშენებლობაზე.

განაცხადები მიიღება  2024 wlis 14 ივნისი

აუცილებელი მოთხოვნები:

• მინიმუმ ათ წლიანი გამოცდილება სამშენებლო სფეროში;

• მინიმუმ ერთი მსგავსი მასშტაბის განხორციელებული მშენებლობა;

• შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში;

• სამშენებლო და საპროექტო ჯგუფის არსებობა კომპანიაში (არქიტექტორი, კონსტრუქტორი, ინჟინერი და მთავარი მშენებელი);

ხელშეკრულების ძირითადი პირობები:

აუცილებელია სამუშაოების დაწყებიდან (ხელშეკრულების გაფორმებიდან) 4 თვის ვადაში შენობა იყოს ჩაბარებული იმ მდგომარეობაში რაც ვიზუალიზაციაზეა წარმოდგენილი (გარე სარეკლამი მასალების, ბანერებისა და შიდა მოპირკეთების გარდა).

ხელშეკრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში კომპანიას დაეკისრება პირგასამტეხლო - ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 500 ლარის ოდენობით.

გადახდის პირობები:

ავანსად სრული თანხის 20% და ყოველი თვის დასრულებისას, არაუგვიანეს 10 დღისა, თანხის გადახდა შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.

გარანტია:

2 წელი ფასადze.

ყველა განაცხადი მიიღება კონვერტში დალუქულ მდგომარეობაში ჩვენს მისამართზე.

მის: ქ. თბილისი, ი. მოსაშვილის 11, სართული 5, "ვენდის"-ის სათაო ოფისი.

საკონტაქტო პირი : კოტე ურუშაძე

მობ: 511282828