Техническое задание

на монтаж технологического оборудования

отделения измельчения фабрики Бектакари.

Заказчик работ: ООО «Аурамайн»

Местонахождение объекта: ОФ «Бектакари», п. Казрети, Болнисский р-н

Объем работ: Монтаж технологического оборудования.

Перечень, вес и предварительная продолжительность монтажа (оценка Проектировщика) приведены в Приложении 1.

Оборудование, включая нестандартное, предоставляется Заказчиком. Общий вид представлен в Приложении 2.

Техническая документация на мельницы и нестандартное оборудование – в приложениях 3 и 4 соответственно.

Монтаж оборудования производить без окраски

Обязательства Заказчика:

- Строительная готовность к монтажу (фундаменты, площадки) – к моменту начала работ.

- Мостовой кран 25 т в корпусе – с 10 декабря 2024 г.

- Шеф-монтаж завода-изготовителя мельниц.

Дополнительные требования к Подрядчику:

- Наличие опыта монтажа промышленного оборудования.

- В коммерческом предложении должно быть указана расценка как за единичное количество (1 тонну металлоконструкций), так и за весь объем;

- В коммерческом предложении необходимо указать сроки выполнения работ (график работ);

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ;