ტექნიკური დავალება

ტექნოლოგიური აღჭურვილობის დამონტაჟება ბექთაკარის ფაბრიკის დაქუცმაცების  განყოფილებაში.

სამუშაოების  დამკვეთი:  არ ემ ჯი აურამაინი

ობიექტის ადგილმდებარეობა:«ბექტაკარის» გ/ფ, დაბა კაზრეთი, ბოლნისის რაიონნი

სამუშაოების მოცულობა: ტექნოლოგიური აღჭურვილობის მონტაჟი.

სია, წონა და ინსტალაციის წინასწარი ხანგრძლივობა (დამპროექტებელის  შეფასება) მოცემულია დანართ 1-ში

აღჭურვილობა, მათ შორის არასტანდარტული აღჭურვილობა, მოწოდებულია დამკვეთის მიერ. ზოგადი სახე წარმოდგენილია დანართ 2-ში.

წისქვილის და არასტანდარტული აღჭურვილობის ტექნიკური დოკუმენტაცია მოცემულია დანართებში 3 და 4, შესაბამისად.

დანადგარების მონტაჟი შეღებვას არ საჭიროებს

დამკვეთის ვალდებულება:

- სამშენებლო მზადყოფნა მონტაჟისთვის (საძირკვლები, მოედნები) - სამუშაოების დაწყების დროისთვის

- ხიდური ამწე 25 ტ კორპუსში –2024 წ 10 დეკემბრიდან

- შეფ-მონტაჟი წისქვილის მწარმოებელი ქარხანა

დამატებითი მოთხოვნები შემსრულებელზე:

- სამრეწველო აღჭურვილობის დამონტაჟების გამოცდილება.

- კომერციულ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს განფასება როგორც ერთეული რაოდენობის (1 ტონა ლითონის კონსტრუქციები) ასევე მთლიანი მოცულობისთვის;

- კომერციულ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს სამუშაოს შესრულების ვადები (სამუშაო განრიგი);

- კონტრაქტორმა უნდა მიუთითოს აღჭურვილობისა და ამ სამუშაოების შესასრულებლად ჩართული ადამიანების სია;