| RMG Copper |  |
| --- | --- |
| ტექნიკური დავალება საკაბელო ტრასების დამონტაჟების სამუშაოთა კომპლექსი „მშრალი ნარჩენების საცავის“ პროექტში, შესქელების უბანი, მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკა |  |
| კაზრეთი, 2024 |  |

ტექნიკური დავალება

საკაბელო ტრასების დამონტაჟების სამუშაოთა კომპლექსი „მშრალი ნარჩენების საცავის“ პროექტში, შესქელების უბანი, მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკა

|  | ობიექტის დასახელება | მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკა (გფ მადნეული) |
| --- | --- | --- |
|  | ობიექტის ადგილმდებარეობა | საქართველოს რესპუბლიკა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კაზრეთის დასახლება |
|  | ობიექტების ჩამონათვალის აღწერილობა | შესქელების უბანი |
|  | ობიექტის მუშაობის რეჟიმი | სადღეღამისო |
|  | სამუშაოთა ჩატარების / მომსახურების გაწევის ადგილის აღწერილობა | სამუშაოები ტარდება მადნეულის გამამდიდრებელი ფაბრიკის შესქელების უბნის ტერიტორიაზე |
|  | ტექნიკური დოკუმენტაცია, სამუშაოთა ჩატარების საფუძვლები | ტრასების განლაგების გეგმა, დანართი 1 |
|  | სამუშაოთა ჩამონათვალი. | 1. კაბელების მზიდი სისტემების დამზადება და მონტაჟი; 2. საკაბელო ღარების მონტაჟი; 3. შესასრულებელი დოკუმენტაციის მომზადება. |
|  | ინფორმაცია მოედნის მონახულებისა და ობიექტის წინასწარი გაცნობის ორგანიზებისთვის | შემსრულებლის მოთხოვნით. |
|  | ალტერნატიული გადაწყვეტის წარმოდგენის შესაძლებლობების შემზღუდავი გარემოებები | შეზღუდვები არ არსებობს. |
|  | სამუშაოთა შესრულების ვადები | 18.11.2024-დან 30.11.2024-ის ჩათვლით |
|  | შეშვების რეჟიმი, დაშვების განწესების გაფორმების წესი | შემსრულებელი დამკვეთს წარმოუდგენს: - იმ მუშაკთა ჩამონათვალი, რომლებიც მოწვეულნი იქნებიან მოცემული სახის სამუშაოთა შესასრულებლად (ობიექტზე შესასვლელი საშვების გასაფორმებლად); - იმ ხელსაწყოებისა და მასალების სია, რომლებიც სამუშაოთა შესასრულებლად არის აუცილებელი (ობიექტზე შესატანი საშვების გასაფორმებლად); |
|  | გარანტიების წარმოდგენის, დარღვევებისა და დეფექტების აღმოფხვრის მიმართ მოთხოვნათა აღწერილობა. | საგარანტიო ვალდებულებები შესრულებულ სამუშაოებზე უნდა მოქმედებდეს არანაკლებ 12 თვის განმავლობაში. |
|  | მოთხოვნები სამუშაოთა ღირებულების გაანგარიშების მიმართ | ღირებულების გაანგარიშება უნდა წარმოებდეს ყველა სახის სამუშაოთა ერთეულოვანი ფასდებით, სამუშაოთა სახეობების ნაწილში წინამდებარე ტექნიკური დავალების მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ხოლო სამუშაოთა მოცულობების ნაწილში – 1-ელი დანართის შესაბამისად. საკაბელო ღარების დამონტაჟების სამუშაოთა ღირებულება უნდა შეფასდეს ღარის 1 სიგრძივ მეტრზე, საკაბელო ღარების ჩამონათვალი მოცემულია მე-2 დანართში. |
|  | მოთხოვნები მასალებით, მოწყობილობებით, ინსტრუმენტებით დაკომპლექტების მიმართ | ორგანიზაცია დაკომპლექტებული უნდა იყოს დამონტაჟებისა და შედუღების საწარმოებლად აუცილებელი ყველა ხელსაწყოთი და მასალით (ელექტროდების, ლითონის ნაკეთობების, მყარი ზედაპირების დასამუშავებელი ჯაგრისების, გადასაჭრელი დისკებისა და მისთანების ჩათვლით). კაბელების მზიდი სისტემების დასამზადებლად აუცილებელი მასალის წინასწარი ჩამონათვალი, ასევე დამკვეთისგან მისაღები მასალების ჩამონათვალი მოცემულია 1-ელი დანართის ნახაზზე. გაანგარიშებული მოცულობები, რომლებით 1-ელ დანართშია მითითებული, არ არის საბოლოო და უნდა იქნეს დაზუსტებული სამუშაოთა პოტენციური შემსრულებლების მიერ ობიექტის პირველადი დათვალიერებისას, ასევე უშუალოდ სამუშაოთა შესრულების დროს. |
|  | ქვემენარდე ორგანიზაციების მოწვევის პირობები | ქვეშემსრულებლების მოწვევის შესაძლებლობა და მოცულობა. მოცემულ ტექნიკურ დავალებაზე მომსახურების გასაწევად და სამუშაოთა შესასრულებლად მესამე პირების მოწვევის შემთხვევაში როგორც კანდიდატურა, ასევე თავად მოწვევის ფაქტი წერილობით უნდა იქნეს შეთანხმებული დამკვეთთან. |
|  | მოთხოვნები მენარდის (ქვემენარდის) პერსონალის რაოდენობისა და სერტიფიცირების მიმართ | მენარდე კისრულობს ვალდებულებას, რომ მოიწვევს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სერტიფიცირებულ მცოდნე პერსონალს, რომელიც პასუხობს მოცემული ტექნიკური დავალების მოთხოვნებს როგორც შესასრულებელ სამუშაოთა მოცულობის, ასევე მათი რეალიზაციის ვადების მიხედვით ისე, როგორც ეს მოცემულ ტექნიკურ დავალებაშია განსაზღვრული. |
|  | მოთხოვნები შრომის დაცვისა და სამრეწველო უსაფრთხოების მიმართ | OHSAS 1910 სტანდარტის წესებისა და RMG Copper-ის შიდა რეგლამენტების დაცვა. ყველა სამუშაო ტარდება დაშვების განწესების შესაბამისად. |
|  | მოთხოვნები შესასრულებელი დოკუმენტაციის მიმართ | შესასრულებელი დოკუმენტაცია უნდა შეიცავდეს საკაბელო ტრასების განთავსების აქტუალიზებულ ნახაზს ჭრილებით. |
|  | დამატებითი პირობები | სამუშაოთა მოცულობის გაზრდის შემთხვევაში ფაქტობრივი მოცულობები და ღირებულება გაფორმდება დამატებითი შეთანხმებით საწყისი ერთეულოვანი ფასდების საფუძველზე. სამუშაოთა მოცულობის შემცირების შემთხვევაში სამუშაოები დაიხურება ფაქტობრივად ნამუშევარი მოცულობის მიხედვით, საწყისი ერთეულოვანი ფასდების საფუძველზე. |

შეიმუშავა:

საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყოებისა (КИП) და ტექნოლოგიური

პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემის (АСУТП) ინჟინერმა 	რ. სუიუნოვმა

ინჟინერმა ენერგეტიკოსმა	ვ. კოსტილევმა

დანართი 2

საკაბელო ღარების ჩამონათვალი

| დასახელება | ტიპი/ზომა (სიმაღლე/სიგანე/სიგრძე, მმ) | რაოდენობა, მეტრი |
| --- | --- | --- |
| ღარი, კიბისებური, მოთუთიავებული | 100х600х3000 | 300 |
| ღარი, კიბისებური, მოთუთიავებული | 100х300х3000 | 350 |
| ღარი, კიბისებური, მოთუთიავებული | 50х150х3000 | 200 |
| ღარი, პერფორირებული, მოთუთიავებული | 100х400х3000 | 21 |
| ღარი, პერფორირებული, მოთუთიავებული | 100х300х3000 | 60 |
| ღარი, პერფორირებული, მოთუთიავებული | 100х200х3000 | 120 |
| ღარი, პერფორირებული, მოთუთიავებული | 75х100х3000 | 60 |
| ღარი, პერფორირებული, მოთუთიავებული | 50х50х3000 | 150 |
| ღარი, პერფორირებული, მოთუთიავებული | 80х100х2000 | 150 |
| დასახელება | ტიპი/ზომა | რაოდენობა, ცალი |
| ღარების შემაერთებელი | 15х100х200 | 50 |
| ღარების შემაერთებელი | 15х50х200 | 100 |
| ჭანჭიკი, მოთუთიავებული | М8х15 | 8000 |
| ქანში, მოთუთიავებული, საყელური-გროვერით | М8 | 8000 |