ტექნიკური დავალება №2

ბექთაკარის გ/ფაბრიკის დაფქვის განყოფილების მილგაყვანილობა,  ტექნოლოგიური დანადგარების მონტაჟზე

სამუშაოების დამკვეთი: არ ემ ჯი აურამაინი

ობიექტის ადგილმდებარეობა: ბოლნისის რაიონი, დაბა კაზრეთი, ბექთაკარის გ/ფაბრიკა,

სამუშაოს მოცულობა:

ტექნოლოგიური დანადგარის, მილსადენების, სამუშაოების მოცულობა

მოყვანილია დანართ 1-ში. ძირითადი დანადგარი, მათ შორის არასტანდარტული და გამზომ-მაკონტროლებელი, მოწოდებულია მომხმარებლის მიერ. კონტრაქტორის წარმოადგენს მილებს და ფიტინგებს.

ტექნიკური დოკუმენტაცია წარმოდგენილია დანართ2-ში

დანადგარების მაკომპონირებელი ნახაზები წარმოდგენილია დანართი3-ში

დამკვეთის  მოვალეობა:

- სამშენებლო მზადყოფნა მონტაჟისთვის(ფუნდამენტი,მოედანი) - სამუშაოების დაწყების მომენტისთვის

- დანადგარის მონტაჟისთვის გადაცემა –  10.02.2025წ-მდე.

- შენობაში 25 ტონიანი ხიდური ამწე.

დამატებითი მოთხოვნები კონტრაქტორისადმი:

- სამრეწველო დანადგარების მონტაჟის გამოცდილება

- უზრუნველყოს სატვირთო ამწეების გამოყენება სამუშაოების ნაწილის შესასრულებლად შენობის რკინაბეტონის მოედნებიდან (ხიდური ამწეზე წვდობა იქნება შეზღუდული).

- ; კომერციულ შეთავაზებაში უნდა იყოს მითითებული თითოეული ნივთის ფასი და მთლიანი თანხა. შესაძლებელია სიიდან ზოგიერთი სამუშაოს შესრულება;

- კომერციულ წინადადებაში უნდა იყოს მითითებული სამუშაოს დასრულების ვადები (სამუშაო განრიგი). სამუშაოების დაწყება 01.02.2025;

- კონტრაქტორმა უნდა მიუთითოს გამოსაყენებელი აღჭურვილობის ჩამონათვალი და პერსონალის რაოდენობა ამ სამუშაოების შესასრულებლად;