ტექნიკური დავალება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ტყის აღდგენა-გაშენების პროექტის განსახორციელებლად ჩასატარებელი სამუშაოები

- საწყისი ინფორმაცია:

სს “RMG Copper დაგეგმილი აქვს  საკომპენსაციო ღონისძიება - ტყის გაშენება -სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ გამოყოფილ 10.4 ჰექტარ ფართობზე, რომელიც მდებარეობს ქვემო ქართლის  სატყო სამსახურის ალგეთის სატყეო უბნის ხრამის სატყეოს N54 კვარტლის NN30,35;  N57 კვარტლის NN6,8 და N 58-ის N1 ლიტერებში.

გასაშენებელი ფართობი მდებარეობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარადან დაახლოებით 3 კილომეტრის მანძილზე, უზრუნველყოფილია მისასვლელი (გრუნტის) გზით. ღია ფართობია, ერთეულად არის ბუნებრივი წარმოშობის აღმოსავლეთის მუხა, პანტა კავკასიური, ჯაგრცხილა, ბუჩქებიდან ასკილი და ძეძვი.

ტერიტორია შემოღობილია და ყავს მეთვალყურე.

სამუშაოები უნდა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 27 ივლისის N383 დადგენილებით დამტკიცებული ტყის დაცვის, აღდგენისა და მოვლის წესის მოთხოვნებისა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმებული პროექტის (თანდართულია) შესაბამისად.

- პროექტით გათვალისწინებული განსახორციელებელი ღონისძიებები:

ბიომრავალფეროვნებისა და ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნების მისაღწევად

პროექტი ითვალისწინებს შემდეგ ღონისძიებებს:

- ნიადაგის მომზადება;

- ნერგების დარგვა;

- მოვლა (გათოხვნა-გაფხვიერება, მორწყვა - 5 წლის განმავლობაში);

- შევსება (პერიოდულად, ნერგებბის გახარებადობის მიხედვით);

- ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიების დაგეგმვა;

  - ნიადაგის მომზადება

ნიადაგის მომზადება ითვალისწინებს მიმწოდებლის მიერ ბაქნების გაკეთებას (ჩაბარვა 0,25მ სიღრმეზე) ხელის იარაღებით. ბაქნების ზომა 0,4×0,4მ., ბაქნების რაოდენობა იგივეა, რაც დასარგავი ნერგების რაოდენობა (33 000 ცალი).

  - დარგვა

საპროექტო 10.4 ჰა ფართობზე მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ნერგების დარგვა მწკრივებში ჭადრაკულად, მანძილი მწკრივებს შორის 2,0 მ., ხოლო მწკრივში ნერგებს შორის დაცილება უნდა იყოს 1,5 მ.

ნერგების მიწოდებას უზრუნველყოფს დამკვეთი. ნერგების დარგვა შესაძლებელია განხორციელდეს რამდენიმე ეტაპად, დამკვეთთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე.

ვინაიდან გასაშენებელ ფართობზე არაერთგვაროვანი ნიადაგია (ზოგან ქვიანი, ზოგან დედაქანზეა დასული), აგრეთვე ფართობზე არის ერთეული ბუნებრივი წარმოშობის ხეები და ბუჩქები ნერგების ზუსტ განლაგება შესაძლებელია არ იქნეს დაცული (დამკვეთთან შეთანხმებით).

კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს 1 ჰა-ზე დაახლოებით 3 300 ც. ნერგის დარგვა, შესაბამისად 10.4 ჰა-ზე (0,4 ჰა არის გზა) უნდა დაირგას 33 000 ც. ნერგი.

| გასაშენებელი მერქნიანი სახეობების რაოდენობრივი განაწილება |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | მერქნიანი სახეობები | % | ნერგების რაოდენობა | ნერგების სიმაღლე ფესვის ყელიდან (სმ) |  | შენიშვნა |
|  |  |  |  | მინიმალური | მაქსიმალური |  |
| 1 | შავი ფიჭვი | 25 | 8 250 | 15 | 30 |  |
| 2 | იფანი ჩვეულებრივი | 25 | 8 250 | 25 | 80 |  |
| 3 | მინდვრის ნეკერჩხალი | 25 | 8 250 | 25 | 80 |  |
| 4 | მუხა აღმოსავლეთის და პანტა კავკასიური | 25 | 8 250 | 25 | 80 |  |
| სულ: |  | 100 | 33 000 |  |  |  |

  - მოვლა

მოვლა ითვალისწინებს მიმწოდებლის მიერ 5 წლის განმავლობაში  ნერგების გარშემო (0,4×0,4მ.) ბაქნებზე განვითარებული ბალახეულის საფარის (სარეველა) მოცილებას და ტენის შენარჩუნების მიზნით ნიადაგის გაფხვიერებას, აგრეთვე ბალახის გამოთიბვას და მორწყვას საჭიროებისამებრ მეტეოროლოგიური პირობების გათვალისწინებით და დამკვეთის მითითებით.

მოვლასთან დაკავშირებით პრეტენდენტმა დამკვეთს უნდა შესთავაზოს თავისი გეგმა-გრაფიკი და ტექნიკური გადაწყვეტები, რაც ადგილზე ვიზიტის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე, დაინტერესებულმა პირმა დაათვალიეროს საპროექტო ტერიტორიის ფაქტობრივი მდგომარეობა.

  - შევსება

გაშენებული ნერგების გახარების პროცენტის დასადგენად 2 წლის განმავლობაში უნდა ჩატარდეს ნარგავების ინვენტარიზაცია (რის შედეგადაც დგინდება გახარებული და დაღუპული ნერგების რაოდენობა)  და ხდება ტყის კულტურების შევსება.

პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს გახარების მინიმუმ 70%.

  - ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები

ხანძრის გაჩენის პრევენციის მიზნით საჭიროა საპროექტო ტერიტორიაზე თვალსაჩინო ადგილებზე ხანძარსაწინააღმდეგო გამაფრთხილებელი ბანერების განთავსება.