სატენდერო ინფორმაცია

შპს „რინუებალ ენერჯი სოლუშენს“ აცხადებს ტენდერს

ბურღვითი სამუშაოების მომსახურების შესყიდვის შესახებ

#25/02-RES-SKRA/PILES-25

მომსახურების/სამუშაოს აღწერა:

- სამუშაო სიბრტყეზე გეოდეზიური განლაგების შესრულება, რეპერული წერტილების მონიშვნით. რეპერული წერტილების რაოდენობა და განლაგება უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.

- სპეციალური მანქანა-დანადგარების მეშვეობით და გეოლოგიური პირობების გათვალისწინებით უნდა გაიბურღოს 1408 ცალი 1500 მმ-იანი ხიმინჯი. ხიმინჯების განლაგება უნდა მოხდეს გეოპოზიციურ წერტილებში გეოდეზისტის დახმარებით. ხიმინჯების მოწყობისას აუცილებელია რომ იყოს დაცული დიაგონალების რიგობითობა და მთლიანობა.

ხიმინჯი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წარმოადგენს მეტალის პროფილებს შემდეგი ზომებით და რაოდენობით:

- 90х50х18,5х3, სიგრძე 2531 მმ - 704 ცალი

- 90х50х18,5х, სიგრძე 3602 მმ - 704 ცალი

მისამართი:

- გორის რაიონი, სოფელი სკრა (კოორდინატები: 41.99890693956168; 43.992914672423524).

სამუშაოების შესრულების საორიენტაციო ვადა:

- 2025 წლის მარტი

დანართები:

- სატენდერო ინფორმაცია

- პროექტის და სამუშაოების აღწერილობა;

- საინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიში_geo;

- Geotechnical Report_eng;

- პროექტის ნახაზი.

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ წარმოადგინეთ:

- კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- მანქანა-დანადგარების/სპეც-ტექნიკის/ხელსაწყოების სია და მათი მახასიათებლები, პერსონალის რაოდენობა და გეგმა, რამდენი წყობის/ბურღვის სიგრძის გაკეთებას გეგმავენ დღეში;

- ინფორმაცია გადახდის პირობების შესახებ;

- ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში მომწოდებელი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- ინფორმაცია საგარანტიო ვადებსა და პირობებზე;

- ინფორმაცია საკონტაქტო პირის შესახებ (სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონის ნომერი, ელ-ფოსტა).

გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოსთხოვოს:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

- კომპანიის გამოცდილების არსებობის დადასტურება მსგავს სამუშაოებზე (არანაკლებ 1 წელი).

შემოთავაზება უნდა იყოს შედგენილი ქართულ ენაზე და წარდგენილ იქნას დალუქული კონვერტით დამკვეთის მისამართზე - თბილისი, პეკინის გამზ. N34/ ალ. ყაზბეგის გამზ. N2ა, 0160. კონვერტზე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს ტენდერის დასახელება - „ბურღვითი სამუშაოების მომსახურების შესყიდვა“ და ნომერი #25/02-RES- SKRA/PILES -25.

ასევე, მიუთითეთ კონვერტზე ადრესატი: თამარა დვალიშვილი; ტელ: 557 77 88 85.

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2025 წლის, 5 მარტი, 17:00 სთ.

შეთავაზების ვალუტა: ლარი.