შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის’’ საკუთრებაში არსებული, მდინარე არაგვის ხეობაში განლაგებული წყალაღების ინფრასტრუქტურის და წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების დატბორვის რისკების განსაზღვრის და პრევენციის მიზნით, მდინარე არაგვის შენაკადებში აკუმულირებული ნატანის შეფასება

ტექნიკური დავალება

მდინარე არაგვის ხეობაში განთავსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის დატბორვის პრევენცია, აუცილებელი ღონისძებაა წყალმომარაგების პროცესის უწყვეტობისთვის. მდინარე არაგვის ხეობაში განთავსებული წყალაღების ინფრასტრუქტურის და წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების დატბორვის რისკებს განაპირობებს, ჟინვალის წყალსაცავიდან საექსპლუატაციო პროცესში ჭარბი ხარჯის გამოშვება და მდინარე არაგვის შენაკადების წყალდიდობა. წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის დატბორვა წარმოშობს შეუქცევად უარყოფით შედეგებს ქალაქ თბილისის შეუფერხებელი წყალმომარაგებისთვის.

წყალდიდობების პრევენციის მიზნით ჩასატარებელი სამუშოები მოიცავს რამდენიმე მიმართულებას:

- ნატახტრიდან (თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის, მდინარე არაგვის ხიდებიდან) ჟინვალის კაშხლამდე, მდინარე არაგვის შენაკადების და ხევების იდენთიფიცირება, რომელიც ჰქმნის წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის დატბორვის რისკს;

- იდენთიფიცირებული მდინარეებისთვის და ხევებისთვის ნატანის მოძრაობის და მდინარის შესართავში აკუმულირებული ჭარბი ნატანის შეფასება;

- მდინარეების და ხევების კალაპოტის ნიშნულების დადგენა, რა დროსაც უზრუნველყოფილი იქნება  დატბორვის რისკები;

- მდინარე არაგვის ხეობაში არსებული ბოდორნის საბუფერო აუზის სარეზერვო წყალაღების მიმღები რეზერვუარის არეალში (დახლოვებით 10 ჰა) აკუმულირებული ნატანის შეფასება და საექსპლუატაციო ნიშნულების დადგენა;

- ჭარბი ნატანის ამოღების პროექტის მომზადება მდინარებისთვის, ხევებისთვის და ბოდორნის საბუფერო აუზის სარეზერვო წყალაღების არეალისთვის;

- საკანონმდებლო მოთხოვნების ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციები ჭარბი ნატანის ამოღების მუდმივმოქმედი ნებართვის მისაღებად ყველა კრიტიკული არეალისთვის;

- ჟინვალის წყალსაცავიდან კატასტროფული ხარჯის გამოშვების დროს და ჟინვალის კაშხლის ქვედა ბიეფში არსებული მდინარეების და ხევების მაქსიმალური ხარჯის თანხვედრის გათვალისწინებით დატბორვის არეალის შეფასება და შესაბამისი რუკების მომზადება.

ტენდერში შერჩეულ კომპანიას გაუზიარდება შპს ,,ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის’’ საკუთრებაში არსებული არაგვის ხეობაში განლაგებული წყალაღების ინფრასტრუქტურის და წყალმომარაგების სათავე ნაგებობების ჩამონათვალი და საკადასტრო კოდები.

მომსახურების გაწევის, დასრულების ვადაა არაუგვიანეს 2025 წლის 31 დეკემბერი.

ტენდერში მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- განფასება - მომსახურების საფასური წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, დღგ-სა და ყველა გადასახადის ჩათვლით;

- კომპანიის სრული რეკვიზიტები;

- კომპანიის პრეზენტაცია (ადამიანური რესურსი, გამოცდილება - იდენტური მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით (სარეკომენდაციო წერილი, ხელშეკრულება და მსგავსი დოკუმენტაცია);

- ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, განახლებული ბოლო 3 თვის განმავლობაში.

საკონტაქტო პირები:

შესყიდვების მიმართულებით:

შესყიდვების სპეციალისტი

ქეთევან კანდელაკი

მობ. N:  +995 599 19 25 00

ელ. ფოსტა - kekandelaki@gwp.ge

ტექნიკური მიმართულებით:

ინტეგრირებული მართვის სისტემის დეპარტამენტის უფროსი

ბექა ჩიხლაძე

მობ. N:  +995 555 45 68 03

ელ. ფოსტა - bchikhladze@gwp.ge