**დამატებითი ინფორმაცია:**

**მომსახურების ღირებულება:**

პრეტედენტმა უნდა წარმოადგინოს დანართი 1 - ის შესაბამისად განფასებული ხარჯთაღრიცხვა.

სახელშეკრულებო ღირებულება უნდა მოიცავდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

**შენიშვნა:** სახარჯთაღრიცხვო მოცულობები შესაძლოა დაკორექტირდეს ურთიერთ შეთანხმების გზით, ფაქტიურად შესასრულებელი სამუშაოების შესაბამისად, შესაბამისი პროექტის წარმოდგენით. ერთეულის ფასის ცვლილება დაუშვებელია

ობიექტზე არმატურის და ბეტონის მიწოდება მოხდება კომპანიის მხრიდან ხარჯთაღრიცხვიდან გამომდინარე

**მომსახურების გაწევის/სამუშაოს შესრულების ვადა:**

პრეტედენტმა სამუშაოები უნდა დაასრულოს ხელშეკრულებით დადგენილი ვადის შესაბამისად

მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, მაქსიმალურად უწყვეტ რეჟიმში, ტექნოლოგიური მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ყველა შესაძლო სამშენებლო მოედნის ორგანიზებით

პრეტედენტმა ტენდერში უნდა წარმოადგინოს მშენებლობის დეტალური გეგმა გრაფიკი კვირების მიხედვით.(სამუშაოების წარმოება წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით სავალდებულოა)

სამუშაოების ვადებში ვერ შესრულების შემთხვევაში შემსრულებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,01 % ის ოდენობით

**პრეტედენტის გამოცდილება:**

პრეტედენტს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი სირთულის და შინაარსის მშენებლობის გამოცდილება საქართველოს მაშტაბით.

**ხელშეკრულების უზრუნველყოფის და ავანსის საბანკო/სადაზღვევო გარანტია:**

საავანსო ანგარიშსწორებისთვის პრეტედენტმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 5 დღისა უნდა წარმოადგინოს საავანსო გარანტია.

საავანსო თანხის დაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების ფორმა 2-ებიდან.

გარანტიების ვადები უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების დასრულების ვადას 1 თვით.

**პრეტედენტის კვალიფიკაცია:**

პრეტედენტი არ უნდა იყოს შეყვანილი მოვალეთა რეესტრში

პრეტედენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებისას წარმოადგინოს ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, რომ მასზე არ ხორციელდებე ლიკვიდაცია ან რაიმე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ტიპის შეზღუდვა.

**სამუშაოების მიღება ჩაბარება და ანგარიშსწორება:**

სამუშაოების მიღება ჩაბარება მოხდება, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის დათვლის შემდეგ, თვეში ერთხელ შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა 2) გაფორმებით და შესაბამისი ანგარიშ ფაქტურის გამოწერის შემდეგ არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა.

ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, პრეტედენტის მიერ ხელშეკრულებაში დაფიქსირებულ საბანკო ანგარიშზე ეროვნულ ვალუტაში.

**პრეტედენტის ვალდებულება:**

პრეტედენტი ვალდებულია სამუშაოები აწარმოოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვით.

**სამუშაოების განხორციელების ხარისხის კონტროლი და ზედამხედველობა:**

სამუშაოებს ზედამხედველობას გაუწევს შპს ევროპის უნივერსიტეტი - ს შესაბამისი უწყების თანამშრომლები

შპს ევროპის უნივერსიტეტი იტოვებს ვალდებულებას, მშენებლობის პროცესში, შემსრულებელთან შეუთანხმებლად ნებისმიერ დროს გადაამოწმოს სამშენებლო მასალების ხარისხი შესაბამის აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში. მოთხოვნილი ხარისხის შეუსაბამობის შემთხვევაში აცნობოს წერილობითი ფორმით სამუშაოების მწარმოებელს და გამოუსწორებლობის შემთხვევაში შეწყვიტოს კონტრაქტი.

სხვა პირობები განისაზღვრება ხელშეკრულების შესაბამისად

საკონტაქტო:

შპს ,,ევროპის უნივერსიტეტი”-ის ვიცე -რექტორი რევაზ ბეგიაშვილი Maill: begiashvili.revaz@eu.edu.ge 995 577 055 878