**დანართი N 2**

**„დავალების“ „დამკვეთიდან“ „შემსრულებელზე“ გადაცემის წესი, პროცედურა და შესრულების პირობები**

1. „დავალების“გადაცემის ზოგადი წესი:

1.1 „დამკვეთის“ მიერ „შემსრულებლისთვის „დავალების“ მიცემა ხორციელდება ვებ-პორტალის [asphalts.gwp.ge](http://asphalt.gwp.ge) საშუალებით (შემდგომში „**ვებ-პორტალი**“) ან/და „ვებ-პორტალის“ ტექნიკური ხარვეზის შემთვევაში, სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით, მათ შორის viber, whatsapp და ა.შ. „დავალების“ სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით გაგზავნის/გაუქმების/დადასტურების მიზნებისთვის „მხარეები“ ისარგებლებენ შემდეგი საკონტაქტო მონაცემებით: დამვეთის საკონტაქტო მონაცემები: სახელი/გვარი \_\_\_\_\_\_\_, ტელეფონის ნომერი: \_\_\_\_\_\_; ელ.ფოსტა: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/ შემსრულებლის საკონტაქტო მონაცემები: სახელი, გვარი \_\_\_\_\_\_\_\_ ტელეფონის ნომერი: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; ელ.ფოსტა: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.2 „დავალების“ მიღების დროდ და თარიღად ითვლება „შემსრულებლის“ მიერ მისი „ვებ-პორტალზე“ ან/და წინამდებარე დანართის 1.1 მუხლით განსაზღვრულ შემთხვევაში და წესით სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით დადასტურება.

1.3„შემსრულებელს“ უფლება არ აქვს საკუთარი ცალმხრივი გადაწყვეტილებით შეცვალოს მიღებული „დავალების“ მოცულობა. თუ „დავალების“ შესრულების დროს საჭირო გახდება „დავალებაში“ მითითებული „სამუშაოს“ მოცულობის/ფორმის/შინაარსის/გამოსაყენებელი მასალის სპეციფიკაციის ცვლილება, „შემსრულებელი“ ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს „დამკვეთს“, კერძოდ „დავალებაზე” პასუხისმგებელ პირს, ტელეფონის საშუალებით და მოითხოვოს „დამკვეთის“ წარმომადგენლების ადგილზე მისვლა და „სამუშაოების“ მოცულობის ცვლილების „დამკვეთთან“ შეთანხმება. „დამკვეთი“ ვალდებულია, რომ შეთანხმებული შეცვლილი მოცულობა ასახოს „ვებ-პორტალზე“.

1.4 „შემსრულებელი“ ვალდებულია, თითოეული „დავალება“ შეასრულოს „დავალებაში“ მითითებული ვადების მკაცრი დაცვით. „დავალების“ შესრულება დასტურდება „ვებ-პორტალზე“ „დავალების“ დაწყებისა და დასრულების ამსახველი ფოტო მასალის ატვირთვითა და „მხარეთა“ შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

1.5 „დავალება“ ჩაითვლება დასრულებულად, თუ ის შესრულებულია წინამდებარე ტენდერის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად და წარმოდგენილია ყველა დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია „დამკვეთისათვის“ ობიექტის ჩაბარებისა და შემდგომი ექსპლუატაციისათვის.

1.6 იმ შემთხვევაში, თუ „დამკვეთი“ არ მიიღებს „დავალებას“ იგი ვალდებულია, წერილობით, მათ შორის ვებ-პორტალის ან/და წინამდებარე დანართის 1.1 მუხლით განსაზღვრულ შემთხვევაში და წესით სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით საშუალებით, მიუთითოს „შემსრულებელს“ იმ მიზეზის/გარემოებების შესახებ, რაც აფერხებს „დავალების“ მიღებას, რათა „შემსრულებელმა“ დროულად შეძლოს მისი აღმოფხვრა საკუთარი ხარჯით.

1.7 „დავალების“ შესრულება დასტურდება „მხარეების“ მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტით.

**2. სტანდარტული დავალება**

2.1 „დამკვეთის“ მიერ „დავალების“ „ვებ-პორტალზე“ ატვირთვისა ან/და წინამდებარე დანართის 1.1 მუხლით განსაზღვრულ შემთხვევაში და წესით სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით გაგზავნისა (რომელი გარემოებაც უფრო ადრე დადგება) 12 საათის განმავლობაში „შემსრულებელი“ ვალდებულია, რომ დაადასტუროს ან უარყოს „დავალება“ ან მისი ნაწილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, „დავალება“ ავტომატურად ჩაითვლება „შემსრულებლის“ მიერ მიღებულად (დადასტურებულად) და „შემსრულებელი“ ვალდებულია შეასრულოს ის. „შემსრულებელს“ უფლება აქვს უარყოს „დავალება“ ან მისი ნაწილი, მხოლოდ ობიექტური მიზეზ(ებ)ის არსებობის შემთხვევაში, როგორიცაა მაგალითად: „დავალებაში“ მითითებულ მისამართზე წყლის ხილული მოდინება/ჟონვა. აღნიშნული გარემოება დადასტურებული უნდა იყოს შესაბამისი ფოტო/ვიდეო მასალით.

2.2 „დავალების“ მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში, „შემსრულებელი“ ვალდებულია მოაწესრიგოს განათხარი, ხოლო ასფალტის საფარის აღდგენა უნდა განხორციელდეს „დავალების“ მიღებიდან არა უგვიანეს 72 საათისა.

**3. გადაუდებელი (სასწრაფო) დავალება:**

3.1 გადაუდებელ (სასწრაფო) „დავალებას“ შესაბამისს სტატუსს ანიჭებს „დამკვეთი“ „დავალების“ ვებ-პორტალზე ატვირთვისთანავე ან/და წინამდებარე დანართის 1.1 მუხლით განსაზღვრული სხვა საკომუნიკაციო საშუალებით განსაზღვრისთანავე, შეტყობინება ასევე შეიძლება განხორციელდეს სატელეფონო ზარის ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების გზით „შემსრულების“ საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე.

3.2 გადაუდებელი (სასწრაფო) „დავალების“ მიზეზი შეიძლება იყოს ნებისმიერი გარემოება, რომელსაც „დამკვეთი“ მიიჩნევს ასეთად, მათ შორის:

* მუნიციპალური სამსახურების განსაკუთრებული მოთხოვნები და შეზღუდვები „დამკვეთის“ მიერ წარმოებული სამშენებლო სამუშაოების პროცესში;
* საპატრულო პოლიციის მიერ განსაზღვრული შეზღუდვები და მოთხოვნების დაწესება;
* აღსადგენი ასფალტის დროებით საფარის მოწყობის გარდაუვალი მოთხოვნები

3.3 „შემსრულებელს“ უფლება აქვს „დავალება“ უარყოს გადაცემისათანავე, მაგრამ არაუგვიანეს მისი გადაცემიდან 1,5 საათის განავმლობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ „დავალება“ „შემსრულებლის“ მიერ მიღებულია და „შემსრულებელი“ ვალდებულია შეასრულოს ის. გადაცემული „დავალების“ უარყოფა შესაძლებელია მხოლოდ ისეთი ობიექტური მიზეზით, რომელიც ეჭვგარეშედ ადასტურებს, რომ „შემსრულებელისათვის“ „დავალების“ შესრულება მასში მითითებული პირობებით შეუძლებელია. ყოველგვარი გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, „მხარეები“ თანხმდებიან, რომ „დავალების“ უარყოფის მიზეზს არ წარმოადგენს წყლის ჟონვა/სისველე „დავალებაში“ მითითებულ ადგილას და ა.შ.

3.4 იმ შემთხვევაში, თუ „დავალების“ შესრულების დროს, „დავალების“ შესრულების ადგილას „დამვკვეთისა“ და „შემსრულებლის“ წარმომადგენლების მიერ იდენტიფიცირებული იქნება ისეთი გარემოებები, რამაც მომავალში შესაძლოა გავლენა იქონიოს „დავალების“ შესრულების“ ხარისხზე, „მხარეთა“ წარმომადგენლებს ენიჭებათ უფლებამოსილება შეადგინონ ხარვეზების აქტი, რაც გათვალისწინებული იქნება დავალებასთან“ მიმართებაში მომავალში გამოვლენილი ხარვეზების ანალიზის, წარმოშობისა და გამოსწორების გზების/მეთოდების განსაზღვრის დროს.