**შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს**

**ხიდების სავალი ნაწილის რკინა-ბეტონის ფილების დამზადებაზე**

**#21/08/2019 - CONCR-SERVICE-GIEC**

**მომსახურების აღწერა:**

ხიდების სავალი ნაწილის რკინა-ბეტონის ფილების დამზადება ორ ეტაპად:

1. პირველი ეტაპი

* მფ-1(П-1-იხ.ნახაზი ბჟ16-18)- მართკუთხა ფორმის, ზომა 5.0\*2.0\*0.2,წონა  4.8ტონა.  -  14 ცალი
* მფ-2(П-2-იხ.ნახაზი ბჟ16-19) - ტრაპეციის ფორმის ფილა, ზომა 5.0\*2.67(1.33)\*0.2,წონა  5.04ტონა.   -  2 ცალი
* მფ-2(П-2-1-იხ.ნახაზი ბჟ16-19) - ტრაპეციის ფორმის ფილა სარკისებური, ზომა

5.0\*2.67(1.33)\*0.2,წონა  5.04ტონა.   -  2 ცალი

1. მეორე ეტაპი

* მფ-1(П-1-იხ.ნახაზი ბჟ16-18)- მართკუთხა ფორმის, ზომა 5.0\*2.0\*0.2,წონა  4.8ტონა.  -  15 ცალი
* მფ-2(П-2-იხ.ნახაზი ბჟ16-19) - ტრაპეციის ფორმის ფილა, ზომა 5.0\*2.67(1.33)\*0.2,წონა  5.04ტონა.   -  2 ცალი
* მფ-2(П-2-1-იხ.ნახაზი ბჟ16-19) - ტრაპეციის ფორმის ფილა სარკისებური, ზომა

5.0\*2.67(1.33)\*0.2,წონა  5.04ტონა.   -  2 ცალი

დართულ ფაილში, გთხოვთ, იხილოთ:

1. საპროექტო ნახაზები.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

1. **დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:**

* კომერციული წინადადება წარმოდგენილი დეტალური ხარჯთაღრიცხვის გზით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;
* ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ:
  + შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;
* ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;

**ა) პირველი ეტაპისთვის დამზადების საბოლოო ვადა არაუგვიანეს 2 ოქტომბრისა.**

**ბ) მეორე ეტაპისთვის დამზადების საბოლოო ვადა არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა.**

* ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ.
* პრეტენდენტი ორგანიზაციის იურიდიული და საბანკო რეკვიზიტები.

1. **გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:**

* ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;
* ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;
* სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.

**ტენდერის ჩაბარების პირობები:**

წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა №18 თეიმურაზ ჩიჩუას სახელზე. კონვერტს გარედან **აუცილებლად** უნდა ეწეროს პრეტენდენტისა და ტენდერის დასახელება; **(#21/08/2019 - CONCR-SERVICE-GIEC)**

* **დაინტერესებულმა პირებმა წინადადებები უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2019 წლის 02 სექტემბერს 13:00 საათამდე.**
* საკონტაქტო პირი დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: თეიმურაზ ჩიჩუა.[tchichua@gig.ge](mailto:tchichua@gig.ge); 591 93 10 10
* საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: დიმიტრი ემუხვარი საკონტაქტო ნომერი: 577 35 07 03.